1. OBJECTIVES

• Reduce total waste by ≥ 10% annually.

• Achieve a recycling rate of ≥ 75%.

• Reduce hazardous waste.

• Ensure full audit compliance.

2. STRATEGIC APPROACH

• Source reduction (primary focus)

• Process optimization (spinning, dyeing, cutting)

• Segregation and recycling

• Contractor control and traceability

3. KEY ACTION AREAS

• Spinning: Reduce fiber loss; reuse pneumafil waste.

• Knitting: Reduce yarn breakage.

• Dyeing: Improve Right First Time (RFT); reduce reprocessing.

• Printing: Optimize chemical usage.

• Cutting and Sewing: Improve marker efficiency (≥ 85–90%).

• ETP and Utilities: Reduce sludge; control hazardous waste.

4. KPI TARGETS

• Total Waste: ↓ 10% annually

• Recycling Rate: ≥ 75%

• Hazardous Waste: ↓ (reduction)

• Waste per kg of Production: ↓ (reduction)

5. SUMMARY ACTION PLAN (RESPONSIBILITY AND TIMELINE)

• Establish Waste Baseline & Register: Department: All; Responsible: Sustainability Manager; Timeline: Q1 2026; KPI impact: Data accuracy

• Daily Waste Tracking System: Department: All; Responsible: Production + EHS; Timeline: Q1 2026; KPI impact: Monitoring

• Waste Segregation & Labeling System: Department: All; Responsible: EHS + Warehouse; Timeline: Q1–Q2 2026; KPI impact: Recycling ↑

• Spinning Waste Reduction (fiber optimization): Department: Spinning; Responsible: Production Manager; Timeline: Q2 2026 – ongoing; KPI impact: Waste ↓

• Knitting Efficiency Improvement: Department: Knitting; Responsible: Production Manager; Timeline: Q2 2026 – ongoing; KPI impact: Waste ↓

• Dyeing Process Optimization (RFT ≥ 90%): Department: Dyeing; Responsible: Dyeing Manager; Timeline: Q2 2026 – 2027; KPI impact: Major reduction

• Printing Chemical Optimization: Department: Printing; Responsible: Printing Manager; Timeline: Q2 2026 – ongoing; KPI impact: Hazardous ↓

• Cutting Marker Optimization: Department: Cutting; Responsible: Production Manager; Timeline: Q2–Q3 2026; KPI impact: Major reduction

• Recycling Program Implementation: Department: All; Responsible: Sustainability + Procurement; Timeline: Q2 2026 – ongoing; KPI impact: Recycling ≥ 75%

• Contractor Qualification & Control: Department: All; Responsible: Procurement; Timeline: Q2 2026; KPI impact: Compliance

• ETP Sludge Reduction Plan: Department: Utilities; Responsible: Utilities Manager; Timeline: Q3 2026 – 2027; KPI impact: Hazardous ↓

• Lean Manufacturing Implementation: Department: All; Responsible: Operations Manager; Timeline: 2026–2028; KPI impact: Continuous ↓

• Training & Awareness Programs: Department: All; Responsible: HR + EHS; Timeline: Ongoing (annual); KPI impact: Behavior improvement

• Internal Audits: Department: All; Responsible: EHS; Timeline: Quarterly; KPI impact: Compliance

• Management Review: Department: Top Management; Responsible: GM; Timeline: Semi-annual; KPI impact: Performance

6. TIMELINE OVERVIEW

• 2026: System setup; segregation and tracking; achieve 10% reduction.

• 2027: Process optimization; increase recycling; achieve 20% cumulative reduction.

• 2028: Advanced practices; circular economy; achieve 30% cumulative reduction.

7. EXPECTED RESULTS

• Compliance with local legal and regulatory requirements for the proper management and reduction of waste.

• Strong Higg FEM Level 3 performance.

• Full compliance with brand requirements.

• Reduced disposal costs.

• Improved operational efficiency.

1. الأهداف

• خفض إجمالي النفايات بنسبة ≥ 10% سنويًا.

• تحقيق معدل إعادة تدوير ≥ 75%.

• خفض النفايات الخطرة.

• ضمان الامتثال الكامل في عمليات التدقيق.

2. النهج الاستراتيجي

• الخفض من المصدر (التركيز الأساسي)

• تحسين العمليات (الغزل، الصباغة، القص)

• الفرز وإعادة التدوير

• الرقابة على المقاولين وإمكانية التتبع

3. مجالات العمل الرئيسية

• الغزل: خفض فاقد الألياف؛ إعادة استخدام نفايات البنيومافيل (pneumafil).

• التريكو: خفض انقطاع الخيوط.

• الصباغة: تحسين نسبة الصحيح من المرة الأولى (RFT)؛ خفض إعادة المعالجة.

• الطباعة: تحسين استخدام المواد الكيميائية.

• القص والخياطة: تحسين كفاءة الماركر (≥ 85–90%).

• محطة معالجة الصرف الصناعي (ETP) والمرافق: خفض الحمأة؛ التحكم في النفايات الخطرة.

4. مؤشرات الأداء الرئيسية المستهدفة

• إجمالي النفايات: خفض بنسبة 10% سنويًا ↓

• معدل إعادة التدوير: ≥ 75%

• النفايات الخطرة: خفض ↓

• النفايات لكل كيلوغرام من الإنتاج: خفض ↓

5. ملخص خطة العمل (المسؤوليات والجدول الزمني)

• إنشاء خط الأساس للنفايات وسجلها: القسم: جميع الأقسام؛ المسؤول: مدير الاستدامة؛ الجدول الزمني: الربع الأول 2026؛ الأثر على المؤشرات: دقة البيانات

• نظام التتبع اليومي للنفايات: القسم: جميع الأقسام؛ المسؤول: الإنتاج + البيئة والصحة والسلامة؛ الجدول الزمني: الربع الأول 2026؛ الأثر على المؤشرات: الرصد

• نظام فرز النفايات وتمييزها بالملصقات: القسم: جميع الأقسام؛ المسؤول: البيئة والصحة والسلامة + المستودع؛ الجدول الزمني: الربع الأول – الثاني 2026؛ الأثر على المؤشرات: زيادة إعادة التدوير ↑

• خفض نفايات الغزل (تحسين استخدام الألياف): القسم: الغزل؛ المسؤول: مدير الإنتاج؛ الجدول الزمني: الربع الثاني 2026 – مستمر؛ الأثر على المؤشرات: خفض النفايات ↓

• تحسين كفاءة التريكو: القسم: التريكو؛ المسؤول: مدير الإنتاج؛ الجدول الزمني: الربع الثاني 2026 – مستمر؛ الأثر على المؤشرات: خفض النفايات ↓

• تحسين عملية الصباغة (الصحيح من المرة الأولى ≥ 90%): القسم: الصباغة؛ المسؤول: مدير الصباغة؛ الجدول الزمني: الربع الثاني 2026 – 2027؛ الأثر على المؤشرات: خفض كبير

• تحسين استخدام كيماويات الطباعة: القسم: الطباعة؛ المسؤول: مدير الطباعة؛ الجدول الزمني: الربع الثاني 2026 – مستمر؛ الأثر على المؤشرات: خفض النفايات الخطرة ↓

• تحسين الماركر في القص: القسم: القص؛ المسؤول: مدير الإنتاج؛ الجدول الزمني: الربع الثاني – الثالث 2026؛ الأثر على المؤشرات: خفض كبير

• تطبيق برنامج إعادة التدوير: القسم: جميع الأقسام؛ المسؤول: الاستدامة + المشتريات؛ الجدول الزمني: الربع الثاني 2026 – مستمر؛ الأثر على المؤشرات: إعادة التدوير ≥ 75%

• تأهيل المقاولين والرقابة عليهم: القسم: جميع الأقسام؛ المسؤول: المشتريات؛ الجدول الزمني: الربع الثاني 2026؛ الأثر على المؤشرات: الامتثال

• خطة خفض حمأة محطة معالجة الصرف الصناعي (ETP): القسم: المرافق؛ المسؤول: مدير المرافق؛ الجدول الزمني: الربع الثالث 2026 – 2027؛ الأثر على المؤشرات: خفض النفايات الخطرة ↓

• تطبيق التصنيع الرشيق: القسم: جميع الأقسام؛ المسؤول: مدير العمليات؛ الجدول الزمني: 2026 – 2028؛ الأثر على المؤشرات: خفض مستمر ↓

• برامج التدريب والتوعية: القسم: جميع الأقسام؛ المسؤول: الموارد البشرية + البيئة والصحة والسلامة؛ الجدول الزمني: مستمر (سنويًا)؛ الأثر على المؤشرات: تحسين السلوك

• التدقيقات الداخلية: القسم: جميع الأقسام؛ المسؤول: البيئة والصحة والسلامة؛ الجدول الزمني: ربع سنوي؛ الأثر على المؤشرات: الامتثال

• مراجعة الإدارة: القسم: الإدارة العليا؛ المسؤول: المدير العام؛ الجدول الزمني: نصف سنوي؛ الأثر على المؤشرات: الأداء

6. نظرة عامة على الجدول الزمني

• 2026: إنشاء النظام؛ الفرز والتتبع؛ تحقيق خفض بنسبة 10%.

• 2027: تحسين العمليات؛ زيادة إعادة التدوير؛ تحقيق خفض تراكمي بنسبة 20%.

• 2028: ممارسات متقدمة؛ الاقتصاد الدائري؛ تحقيق خفض تراكمي بنسبة 30%.

7. النتائج المتوقعة

• الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية المحلية الخاصة بالإدارة السليمة للنفايات وخفضها.

• أداء قوي في المستوى 3 من Higg FEM.

• الامتثال الكامل لمتطلبات العلامات التجارية.

• خفض تكاليف التخلص من النفايات.

• تحسين الكفاءة التشغيلية.

ONAYLAYANLAR:

| Strateji ve Süreç Geliştirme Müdürü BAHAR YILDIRIM |  | İnsan Kaynakları Grup Müdürü ALİ KAAN GENÇ |  | Kalite Güvence Müdürü ABDULLAH BAYDOĞAN |  | EMS Genel Müdürü FATİH SALBARS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |